Executant: S.C. PIC TERMO INSTAL GAZ S.R.L.

(unitatea de construcţii contractantă a lucrărilor)

Nr. Iesire: 371 data: 15.10.2025

Către, I.J.C. / I.C.M.B. BUCURESTI - ILFOV

Unitatea contractantă S.C. PIC TERMO INSTAL GAZ S.R.L., reprezentată prin IVAN CALIPA GICA, în calitate de ADMINISTRATOR, cu sediul în Localitatea CIOROGARLA, str. ZOE SAMURCASI, nr. 11A, județul ILFOV, cod postal 77055 tel.: 0740950808, fax: - , e-mail: picinstalgaz@gmail.com, în temeiul art. 25 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, vă anunţă că pentru data de 21.10.2025, ora 12.00, au fost convocaţi factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă PROBE DE PRESIUNE la obiectivul EXTINDERE CONDUCTA + RACORD GAZE NATURALE, situat în str. STR. SEISMOLOGILOR, nr. 35 sc. ____, sectorul ____, din localitatea MAGURELE, judeţul ILFOV, potrivit programului de control avizat.

Lucrările de  construcţii se execută în  baza  autorizaţiei de  construire, a  contractului de  execuţie încheiat

cu investitorul  lucrărilor, pe  baza unui  plan de  calitate a  lucrărilor întocmit  în raport cu  propriul sistem

de  management  şi  asigurarea  calităţii  certificat / aplicabil.  Declarăm  că  sunt  îndeplinite  condiţiile

necesare efectuării controlului în fază determinantă, în scopul autorizării continuării lucrărilor.

* Numărul de înregistrare al comunicării privind începerea execuției lucrărilor depuse:

DO_433778/26.09.2025

* Numărul de înregistrare al Programului pentru Controlul Calității Lucrărilor de Construcții în Faze Determinante Avizat :  DO_439314/30.09.2025

Data: 15.10.2025								Semnătura

L.S.

NOTĂ: Anunţul de participare la faze determinante a reprezentatului I.S.C. trebuie înregistrat la sediul

I.J.C. /I.C.M.B. BUCURESTI-ILFOV, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data programată.

Comunicarea poate fi făcută prin poştă, fax, e-mail.

*Datele sunt necesare pentru înregistrarea informațiilor în sistemul informatic.